SPRINT PLANNING DEL PROYECTO

SOFTWARE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. Estructura general de Scrum

Para el desarrollo del sistema se define:

- Duración de Sprint: 2 semanas

- Total de Sprints: 5

- Duración total: 10 semanas (~2.5 meses dentro del objetivo 2)

Eventos Scrum

- Sprint Planning: 2 horas por sprint

- Daily Scrum: 15 minutos diarios

- Sprint Review: 1 hora

- Sprint Retrospective: 1 hora

Roles del Proyecto

| Rol Scrum | Responsable en el proyecto |
| --- | --- |
| Product Owner | Diego Narváez (Empresa Tecnologías Hospitalarias e Industriales S.A.S) |
| Scrum Master | Andrés Lombana |
| Development Team | Andrés Lombana y Sebastián Moreno |

PLANIFICACIÓN DE SPRINTS

SPRINT 1 - Gestión de Equipos y Acceso

Duración: 2 semanas
Objetivo: Implementar la base del sistema (usuarios y activos)

Historias incluidas:

- HU1, HU2, HU3, HU24

Actividades:

- Diseño de base de datos (tabla equipos y usuarios)

- Desarrollo de formulario de registro de equipos

- Implementación de clasificación de activos

- Desarrollo de módulo de autenticación y roles

- Visualización de equipos (CRUD básico)

Entregable:

Sistema con gestión básica de equipos y control de acceso

SPRINT 2 - Planificación del Mantenimiento

Duración: 2 semanas
Objetivo: Construir la lógica de mantenimiento preventivo

Historias incluidas:

- HU4, HU5, HU6, HU7, HU8

Actividades:

- Creación de tareas de mantenimiento

- Desarrollo de cronograma

- Lógica de frecuencia semanal

- Asignación de tareas a técnicos

- Vista de tareas asignadas

Entregable:

Sistema capaz de planificar y asignar mantenimiento preventivo

SPRINT 3 - Ejecución del Mantenimiento

Duración: 2 semanas
Objetivo: Registrar la ejecución real del mantenimiento

Historias incluidas:

- HU9, HU10, HU11, HU12, HU13

Actividades:

- Formulario de registro de mantenimiento

- Registro de horas trabajadas

- Registro de insumos

- Cálculo automático de costos

- Registro de tareas pendientes

Entregable:

Sistema registra ejecución completa del mantenimiento

SPRINT 4 - Órdenes de Trabajo y Alertas

Duración: 2 semanas
Objetivo: Automatizar procesos y notificaciones

Historias incluidas:

- HU14, HU15, HU16, HU17, HU18

Actividades:

- Generación automática de órdenes de trabajo

- Exportación de OT en PDF

- Historial de órdenes

- Implementación de alertas preventivas

- Alertas de tareas vencidas

Entregable:

Sistema automatizado con alertas y documentación formal

SPRINT 5 - Indicadores y Reportes

Duración: 2 semanas
Objetivo: Análisis y toma de decisiones

Historias incluidas:

- HU19, HU20, HU21, HU22, HU23

Actividades:

- Reportes de costos

- Indicadores por equipo

- Indicadores por área

- Reportes de consumo de recursos

- Implementación de historial completo

Entregable:

Sistema con indicadores para toma de decisiones

FLUJO DE TRABAJO EN CADA SPRINT

1. Sprint Planning

- Selección de historias del backlog

- Definición de tareas técnicas

- Estimación de esfuerzo

2. Daily Scrum

- ¿Qué hicimos ayer?

- ¿Qué haremos hoy?

- ¿Qué impedimentos tenemos?

3. Desarrollo

- Implementación incremental

- Integración continua

4. Sprint Review

- Presentación al Product Owner

- Validación de funcionalidades

5. Retrospectiva

- Qué funcionó bien

- Qué se puede mejorar

- Ajustes para el siguiente sprint

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Durante los sprints se aplicará:

- Seguimiento de tareas por estado (Pendiente, En progreso, Finalizado)

- Control de avance por historia de usuario

- Validación continua con el cliente

- Ajustes iterativos según retroalimentación